福建师范大学旗山校区（协和学院）

学生课外球场工程

邀请招标文件

招标编号：闽师基【2013】19号

项目名称：福建师范大学旗山校区（协和学院）学生课外球场工程

招标人：福建师范大学

日期：2013年9月9日

第一章   投 标 须 知

一、工程招标项目

协和学院学生课外球场工程（详见图纸说明及工程预算书）。

二、工期要求

20日历天。从中标后第二天起算，每逾期一天应向发包方支付违约金人民币500元。

三、材料要求

1、应采用国家检验合格的产品，招标文件中有规定品牌、规格的，变更需经招标方同意。

四、工程质量要求

所有项目应达到国家有关验收规范的合格标准。

五、发包价：

本工程总预算价为312347元（劳保按甲类计取），本工程可竞争费定为下调5%，发包价为297289元。发包价计算详见下表：

| 附发包价的组成和计算方法 本工程K=5% 工程名称：福建师大（协和学院）学生课外球场工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 预算价（元） | 发包价（元） | 发包价计算方法 |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 |  | 241137 | 229080 | 预算价*(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 |  | 17367 | 17012 | 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 |
| 2.1 | 不可竞争费用 | 文明施工费 | 3617 | 3617 | 同预算价 |
| 2.2 |  | 安全施工费 | 3376 | 3376 | 同预算价 |
| 2.3 |  | 临时设施费 | 3279 | 3279 | 同预算价 |
| 2.4 |  | 环境保护费 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.5 | 可竞争部分 |  | 7095 | 6740 | 预算价*(1-K) |
| 三 | 其他项目费合计 |  | 0 | 0 | 同预算价 |
| 四 | 规费 |  | 13657 | 13002 | 4.1+4.2+4.3+4.5 |
| 4.1 | 工程排污费 |  | 0 | 0 | 同预算价 |
| 4.2 | 劳保费用(暂按甲类4.86%) |  | 12563 | 11960 | (一+二+三)*4.86% |
| 4.3 | 意外伤害保险费0.19% |  | 491 | 468 | (一+二+三)*0.19% |
| 4.5 | 价格调节基金 |  | 603 | 574 | （一+二+三+4.1+4.2+4.3+五）*0.2% |
| 五 | 人工费价差 |  | 29877 | 28383 | 预算价*(1-K) |
| 六 | 税金3.413% |  | 10309 | 9812 | (一+二+三+四+五)*3.413% |
| 七 | 合计 |  | 312347 | 297289 | 一+二+三+四+五+六 |

六、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

七、投标保证金

投标人交投标书同时应以现金形式交投标保证金¥5000.00元，中标后又退出以及无法签订合同的其保证金不予退还。未中标者当场退还保证金。中标单位的保证金转为履约保证金，工程验收合格后无息退还。

八、投标人资格要求：

投标人须携带法人代表授权委托书、身份证，经年检合格的营业执照、企业资质等级证书三级及以上（含三级）的建筑工程企业资质证明材料、安全生产许可证（以上证件为复印件，原件备查）。复印件模糊不清，难以辨认，而又未带原件者无效。

九、投标文件

1、投标文件组成

投标人应响应招标文件的一切要求，填写并提供以下材料：

⑴投标文件封面；

⑵开标一览表；

⑶投标承诺书；

⑷法定代表人资格证明书；

⑸授权委托书(若有)；

⑹法人营业执照

⑺企业资质等级证书

⑻安全生产许可证

2、投标人按本规定内容，将投标文件装订成册，分别编制一份“正本”和三份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、 投标文件应按照招标文件规定的格式签字、盖章。由委托代理人签字或盖章的,在投标文件中必须同时提交投标文件授权委托书，投标文件授权委托书格式、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件授权委托书无效。

5、全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章，若无签字或盖章，此处更改视为无效。

6、投标文件中提供复印件的，应提供原件备查。

7、投标人应于2013年9月13日（星期五）上午9:30前，将按照招标文件的要求打印装订好的投标文件一式四份（正本一份，副本三份）密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送到福建师范大学基建处312室，未密封并加盖公章和逾期送达的投标文件将不予以接受。

十、开标时出现下列情况之一，投标文件无效：

1、投标文件未密封、密封处未加盖企业公章或法定代表人印鉴的；

2、投标文件逾期送达的；

3、投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或参加开标会议未提供法人代表证明或法人委托书的；

4、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5、投标报价高于公布的预算控制价的；

6、其它实质性违反招标文件和政策法规要求的。

十一、评标方法

1、本招标项目采用在合理造价区间随机抽取中标人办法。

2、随机抽取中标人的评标办法：

（1）招标人依法组成评标委员会。评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

（2）按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

（3）招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

（4）评标委员会编写评标报告。

十二、决算方式

1、工程决算时，按投标单价计算，工程量按实计算。（按中标企业的劳保类型计取劳保，应提供劳保核定卡）

2、设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法

（1）工程量清单中已有相应项目，单价按发布价同等下调计。

（2）工程量清单中没有相应项目，单价按施工当期相关定额×投标优惠率（发包价/控制价）计。

（3）工程量清单中没有相应项目且没有相关定额和信息价的，按市场询价计。

十三、付款方式

本工程不支付预付款。工程验收合格付至工程款80%，工程结算经福建师范大学审计处审计后10个工作日内付至工程总造价的95%（含第一次付款），留下5%作为保修金二年后结清（不计利息）。

十四、定标与签订合同

1、评标结束后，评标结果经最终用户确认后，招标人将对中标结果进行公示，在公告期满且无异议时向中标单位发出中标通知书。

2、中标通知书作为合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同协议书签署

3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，应根据中华人民共和国《合同法》和《建设工程施工合同管理办法》的规定，按照招标文件、投标承诺、招标文件公布的发包价、中标人的劳保取费类别等与招标人签订工程施工合同；

3.2中标人如不按本招标文件在规定时间内与招标人签定合同，招标人将没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

福建师范大学

2013年9月9日

第二章   投标文件格式

福建师范大学旗山校区（协和学院）学生课外球场工程

投标文件

招标编号：闽师基【2013】-19号

项目名称：福建师范大学旗山校区

（协和学院）学生课外球场工程

投标人：            （盖章）

地  址：

电  话：

日期：2013年  月   日

开标一览表

工程名称：（协和学院）学生课外球场工程

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 日历天 |
| 2 | 质量保证金 | 工程总造价的5% |
| 3 | 质量 | 合格 |
| 4 | 履约保证金 | 5000元 |
| 5 | 工程投标价 | 297289.00元 |

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

职务：

法人授权代表（签字）：

职务：

日期：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投 标 承 诺 函

致招标人：   {招标人名称}

1、投标人已详细阅读工程项目编号为      的学生课外球场工程招标文件及有关附件，愿意以总报价人民币                元（大写），                  元（小写），按照招标文件及施工合同、设计文件、技术规范承接上述工程的施工、竣工、保修任务。

2、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成工程质量达到        标准，并移交全部工程。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交5000.00元作为履约保证金。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                   （盖章）

单位地址：______________

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：______________

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：______________________________

开户银行地址：_____________________________

开户银行电话：_______________________________

日期：_____年____月____日

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.法人营业执照、资质证书等见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

（若是法人代表前来投标，可不附本授权委托书）

福建师范大学 ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵方组织的协和学院学生课外球场工程项目（招标编号         ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位全称：                    部门：                职务：

详细通讯地址：                                 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照

企业资质等级证书、安全生产许可证

福建师范大学：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业资质等级证书副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方安全生产许可证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（备注：（1）法人营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证提供复印件，原件备查；（2）以上资质证明文件的复印件若发现有字迹或年检印章模糊不清导致无法辨别又无备原件的，视为无效投标。（3）营业执照应提供含有2012年度经当地工商行政管理部门年检情况的副本）

第三章  主要合同条款

一、合同工期

1、工程工期：20天，自收到中标通知书后第二日起算；

2、为确保能按时交付使用，承包方承诺工期延误，每逾期一天应向发包方支付违约金人民币500元。

二、承包方式：包工包料。

三、工程质量与验收标准

1、本工程要求质量标准为：合格。

2、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

3、本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。验收不合格的承包人应在甲方规定时间内完成整改，且质保金由合同金额5%增至10%。若再次验收还是不合格，质保金金额不变（合同总金额的10%）但质保期增加至三年，质保金也于质保期后支付。

四、合同价款

合同金额（大写）：

五、决算方式

1、工程决算时，按投标单价计算，工程量按实计算。（按   类计取劳保，应提供劳保核定卡）

2、设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：

（1）工程量清单中已有相应项目，单价按发布价同等下调计。

（2）工程量清单中没有相应项目，单价按施工当期相关定额×投标优惠率（发包价/控制价）计。

（3）工程量清单中没有相应项目且没有相关定额和信息价的，按市场询价计。

3、工程变更或增加必须经发包方同意，并按发包方规范办理相关手续。

六、工程款支付

1、本工程不支付预付款，工程验收合格后付工程款80%，工程结算经福建师范大学审计处审计后10个工作日内付至工程总造价的95%（含第一次付款），留下5%作为质量保证金，二年后结清。

2、乙方向甲方出具的税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控，否则，相应的责任由乙方承担。

七、工程保修

1、保修内容、范围：乙方在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容范围；

（2）质量保修期

（3）质量保修责任

（4）质量保修金的支付方法

2、保修期限：本工程保修期为贰年保修期，时间从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。

3、保修金金额和支付方法：保修金为合同总金额5%，在工程保修期满后（10天内）结清退还乙方指定的银行账号内。

4、保修金利息：无